Refleksjonsnotat for Gruppe 26

**Vurder beslutningsprosessen i gruppen. Hva var bra eller dårlig?**

Det første vi besluttet å gjøre når vi startet å gjøre oppgaven var å gjøre en brainstorming og en av oss noterte ideene vi hadde. Vi tok i utgangspunktet CPS-modellen og fylte den ut gradvis mens vi gjorde oppgaven. De fleste ideene var bra og kreative og vi kom på flere ideer eller knyttet dem med andre når vi besluttet å ha en webside. Vi hadde en prosessleder som dirigerte oss og kom med innspill etter hvert som vi ikke hadde noen ideer igjen, men vi lot folk i gruppen komme med ideer hvis de kom på nye ideer underveis. Det som gikk bra, var at alle fikk bestemme om de var enige med de forskjellige valgene vi skulle ta som en gruppe. På papir, så fikk i skissert alle våre ideer og den var så bra at vi ville gå for hvordan den så ut.

**Vurder kommunikasjonen i gruppen. Hva var bra/dårlig?**

Kommunikasjonen i gruppen var bra, vi brukte facebook slik at vi kunne kontakte hverandre. Alle var enige med at hvis man ikke sa ifra, og man kom for sent, ville man bli straffet med at man må kjøpe boller til alle i gruppen. Det var ingen som protesterte mot å gjøre dette, og var en motivasjon for å få alle til å komme tidsnok.

**I hvilken grad har dere brukt kreative teknikker i løpet av prosjektet? Hva er erfaringen med disse?**

Vi har ikke brukt så veldig mange forskjellige kreative teknikker. Vi har vært så enige i gruppa, fant vi rimelig kjapt ut hvordan vi ville at løsningen skulle se ut. Vi satt oss ned som en gruppe, der alle fikk et par A4 ark hver. Vi tegner opp alle våre ideer og tanker, med tegninger og skrift. Etter ca. en time satt vi igjen med 6-7 ark med gode ideer som vi bygde videre på. Vi brukte ideer fra alle sine ark, som vi satt sammen på en "main" nettside.

**I hvilken grad har dere klart å følge egen handlingsplan? Hvor godt estimerte dere ressursbruken?**

Vi fikk jo en liten tilbakemelding på at handlingsplanen vår var litt grov, men vi føler at vi hadde ganske god kontroll på oppgaven. Vi hadde så å si kontakt med hverandre med hjelp av facebook og en app som heter Discord, der vi kunne snakke sammen lett etter skolen når vi jobbet. Vi feiltolket litt og trodde det skulle skrives en Gjennomføringslogg, som viser ser til å være den Handlingsplanen. Vi legger med et ekstra dokument om hvordan arbeidet gikk.

**Hvordan har CPS fungert som rammeverk under utviklingen av løsningen?**

Den var veldig nyttig. Vi hadde en ren og pen CPS der vi skrev ned alt vi ble enig om og ting vi diskuterte i gruppen.

**Hvordan har arbeidsdelingen vært innen teamet?**

Arbeidsdelingen har ikke vært noe stort problem i gruppe. Noe som kan være verdt å nevne er vet at gruppen består mest av nybegynnere. Så vi har Stian H som "Kode leder" der han går gjennom og hjelper der det trengs, det har funket greit, men kanskje litt mye jobb på han. (Bra hjelp Stian!). Som sakt litt tidligere møtte vi på ett par problemer på torsdag, når vi satt sammen siden, men ellers har alt gått veldig bra.

**I hvilken grad føler dere at løsningen deres gjenspeiler deres faglige kompetanse på nåværende tidspunkt?**

Vi er alle ganske fornøyde med hvordan sluttprosjektet ser ut. Vi har fått frem det vi ville vise av bilder, farger og vi har holdt på den "mystikken" rundt siden som vi ønsket.

**Hva vil dere gjøre annerledes neste gang dere har et prosjekt?**

Hvis vi skulle gjort dette igjen hadde vi nokk brukt samme taktikk. Det var litt kronglete i starten når vi brukte GitHub. Det var nytt for de fleste på gruppen så neste gang går det nok mye bedre.